Главному государственному

Российская Федерация

Муниципальное образование «город Усолье – Сибирское»

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 13»**

ул. Луначарского 31 , г. Усолье – Сибирское,

Иркутская область, 665460, тел. 3-70-41

*E-mail: school13-usoli@mail.ru*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

санитарному врачу

по г. Усолье – Сибирское и

Усольскому району

Пешкову А.В.

**ОТЧЕТ**

о выполнении пунктов предписания Роспотребнадзора **№ 55 от 21.04.2023г.**

Доводим до Вашего сведения, что в МБОУ «СОШ № 13» выполнены следующие пункты предписания **на 01.09.2023 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные замечания | Выполнение | Примечание |
| **МБОУ «СОШ №13»** | | | |
| 1 | В соответствии с требованиями п.2.2.4 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты покрытия дорожек, проездов, на территории школы, в срок до 01.09.2023г. | Исполнено  Сделан запрос  Начальнику отдела образования УСКВ администрации города Усолье-Сибирское Ю.Г. Домашенко  23.05.2023 №186 | Частично сделан ремонт проездов, тротуаров и площадок (центральный вход) на территории МБОУ «СОШ №13» (Контракт №20,21 от 20.07.2023)  Фото прилагаю  C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa3244.25753\20230831_101223.jpg  C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa3244.5458\20230831_101044.jpg  C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa3244.13290\20230831_101009.jpg  C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa3244.25076\20230831_100936.jpg  Частично своими силами  Фото прилагаю  C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa1752.16712\20230831_121045.jpg  C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa1752.18545\20230831_121031.jpg  Имеется локально-сметный расчет на ремонт асфальтового покрытия МБОУ «СОШ №13» - 1 193 766 тыс.руб..  Сделан запрос начальнику отдела образования УСКВ г.Усолье-Сибирское на выделение денежных средств. |
| 2 | В соответствии с требованиями п.3.4.8. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете химии подвести вентиляционную систему к вытяжному шкафу ,обеспечив его работу в срок до 01.09.2023г. | Исполнено | Прилагаю фото  C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa6548.31224\20230726_093450.jpg  C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa6548.38626\20230726_093404.jpg |
| 3 | В соответствии с требованиями п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», на 2 этаже оборудовать поддон с холодной и горячей водой для технических нужд, в срок до 01.09.2023г. | Исполнено | Контракт №163 от 31.08.2023  Сантехнические работы в сан.узле. |
| 4 | В соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.16 СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке школы обеспечить гладкую влагостойкую отделку потолка без дефектов и повреждений, в срок до 01.06.2023г. | Исполнено | Прилагаю  фото  C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa6024.46030\20230531_153559.jpg  Кухня  C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa6024.17107\20230531_153634.jpg  Кухня  C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa6024.30059\20230531_153713.jpg  Лестничный пролет в пищеблоке в подсобные помещения  C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa6024.44770\20230531_153748.jpg  Сан.узел  C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa6024.3646\20230531_153932.jpg  Уборочный инвентарь |
| 5 | В соответствии с требованиями п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» , при формировании первых классов соблюдать нормы площади на одного обучающегося, не менее 2,5 м2 на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в срок до 01.09.2023г. | Исполнено | Анализ расписания уроков прилагаю |
| 6 | В соответствии с п.2.10.3, п 3.9.2, п.3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» , провести корректировку расписания уроков , учитывая , что для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг, в срок до 15.09.2023г. | Исполнено | Анализ расписания уроков прилагаю |

**Директор МБОУ «СОШ №13» Е.А. Нижегородцева**

Исполнитель: зам. по АХР Саламатова Я.А. 89027662209